| Объект тестирования | Keep My Notes |
| --- | --- |
| Цель | - Найти дефекты в приложении |
|  | - Предоставить актуальную информацию об объекте тестирования |
|  | - Проверить работоспособность приложения |
|  | - Проверить удобство пользования приложением |
| Сроки тестирования | - Начало тестирования 01.05.22 |
|  | - Конец тестирования 30.05.22 |
|  | - Отчет заказчику 31.05.22 |
| Критерии начала тестирования | - Готова документация |
|  | - Готово тестовое окружение |
|  | - Готов пользовательский интерфейс |
|  | - Обговорены риски с заказчиком |
| Критерии окончания тестирования | - Пункты в разделе Тестирования и Сроки выполнены |
|  | - Отсутствие блокирующих/критических дефектов |
|  | - Закончились финансовые средства |
|  | - Закончить преждевременно тестирование по воле заказчика |
| Риски | - Позднее изменение требований (после 05.05.22) |
|  | - Малые сроки |
|  | - Недостаточный бюджет |
|  | - Ошибки в проектировании логики/архитектуры |
|  | - Недостаточный уровень производительности тестировщиков |
|  | - Выход на больничный исполнителей |
| Ответственные за тестирование | - Максим Авдеев – Ведущий специалист QA |
|  | - Андрей Пономаренко - Тестировщик |
|  | - Сергей Криворукий - Тестировщик |
|  | - Антон Кац - Тестировщик |

| Тестирование |  |
| --- | --- |
| - Осуществить проверку | - Требований |
|  | - Документаций |
|  | - Тестового окружения |
| - Тестирование производительности | - Проверить время сохранения заметки |
|  | - Проверить скорость открытия заметок |
|  | - Проверить время отклика элементов интерфейса (кнопки, дроп-меню итп.) |
| - Проверка удобства пользования | - Проверить удобство расположения кнопок и прочих активных элементов в приложении |
|  | - Проверить правильность подбора цветовой палитры приложения в целом |
|  | - Наличие подсказок или инструкций |
|  | - Проверить возможности предоставления обратной связи |
|  | - Проверить насколько в целом понятна работа с приложением |
|  | - Проверить возможность выхода из аварийного состояния |
| - Тестирование защищенности | - Проверить работоспособность установления цифробуквенного пароля на конкретную заметку |
|  | - Проверить работоспособность установки биометрического пароля на все приложение |
| - Тестирование взаимодействия | - Проверить способность авторизации в приложении через сторонние сервисы для доступа к облачному хранения заметок |
|  | - Проверить способность подключения для передачи/показа заметок другому устройству по Bluetooth |
| - Конфигурационное тестирование | - Проверить работоспособность приложения при различных настройках/версиях системы смартфона |
| - Тестирование функциональности | - Проверить способность приложения сохранять заметки |
|  | - Проверить способность приложения отправлять заметки на другое устройство по Bluetooth |
| - Методы: | - Тестирование на основании чек листов |
| - Инструменты: | - Эмулятор Android Studio |
|  | - Jira |
|  | - Microsoft Excel |

| График тестирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тестирование |  | Антон | Сергей | Андрей | Максим |
| - Осуществить проверку | - Требований | До 02.05.22 Включительно |  |  | До 02.05.22 Включительно |
|  | - Документаций |  |  |  |  |
|  | - Тестового окружения |  |  |  |  |
| - Тестирование производительности | - Проверить время сохранения заметки |  | До 05.05.22 Включительно | До 05.05.22 Включительно |  |
|  | - Проверить скорость открытия заметок |  |  |  |  |
|  | - Проверить время отклика элементов интерфейса (кнопки, дроп-меню итп.) |  |  |  |  |
| - Проверка удобства пользования | - Проверить удобство расположения кнопок и прочих активных элементов в приложении | До 7.05.22 Включительно | До 7.05.22 Включительно |  |  |
|  | - Проверить правильность подбора цветовой палитры приложения в целом |  |  |  |  |
|  | - Наличие подсказок или инструкций |  |  |  |  |
|  | - Проверить возможности предоставления обратной связи |  |  |  |  |
|  | - Проверить насколько в целом понятна работа с приложением |  |  |  |  |
|  | - Проверить возможность выхода из аварийного состояния |  |  |  |  |
| - Тестирование защищенности | - Проверить работоспособность установления цифробуквенного пароля на конкретную заметку |  |  | До 15.05.22 Включительно | До 15.05.22 Включительно |
|  | - Проверить работоспособность установки биометрического пароля на все приложение |  |  |  |  |
| - Тестирование взаимодействия | - Проверить способность авторизации в приложении через сторонние сервисы для доступа к облачному хранения заметок |  | До 20.05.22 Включительно | До 20.05.22 Включительно |  |
|  | - Проверить способность подключения для передачи/показа заметок другому устройству по Bluetooth |  |  |  |  |
| - Конфигурационное тестирование | - Проверить работоспособность приложения при различных настройках/версиях системы смартфона | До 25.05.22 Включительно |  |  | До 25.05.22 Включительно |
| - Тестирование функциональности | - Проверить способность приложения сохранять заметки |  | До 28.05.22 Включительно | До 28.05.22 Включительно |  |
|  | - Проверить способность приложения отправлять заметки на другое устройство по Bluetooth |  |  |  |  |
| - Методы: | - Тестирование на основании чек листов | 30.05.22 Создание отчетов | 30.05.22 Создание отчетов | 30.05.22 Создание отчетов | 30.05.22 Создание отчетов |
| - Инструменты: | - Эмулятор Android Studio |  |  |  |  |
|  | - Jira |  |  |  |  |
|  | - Microsoft Excel |  |  |  |  |
| С планом тестирования и графиком провидения работ ознакомлен и согласен: |  |
| Менеджер проекта Анатолий | Дата: Подпись: |
| Ведущий специалист QA Максим | Дата: Подпись: |
| Заказчик Павел | Дата: Подпись: |
| Тестировщик Антон | Дата: Подпись: |
| Тестировщик Сергей | Дата: Подпись: |
| Тестировщик Андрей | Дата: Подпись: |